2017年汕头市建筑工地病媒生物

防治工作实施方案

为持续改善我市建筑工地卫生环境，做好建筑工地除害防病工作，全面降低病媒生物密度，推动我市创建国家文明城市工作深入开展。根据《汕头市爱国卫生运动委员会关于印发汕头市2017年病媒生物防治工作实施方案的通知》（汕爱卫【2017】5号）的工作部署，特制订本方案。

一、指导思想

借助创文强管的东风，以综合治理病媒生物孳生地为重点，坚持政府组织、部门协作、属地管理、单位负责、全民参与、综合预防控制的工作原则，实行专业队伍和群众参与相结合、治理孳生地和化学防治相结合、突击性消杀和经常性消杀相结合的防治措施，扎实开展病媒生物防治工作，巩固除“四害”成果，严防病媒传染病的发生和流行，保障全市人民群众健康。

二、工作目标

按照《病媒生物密度控制水平》有关标准，强化病媒生物防治管理，完善病媒生物防治设施，加大病媒生物孳生地治理，认真抓好病媒生物集中灭杀，建立健全长效管理机制，确保病媒生物密度控制在国家标准以内。

三、工作安排

（一）动员部署：四月下旬以前，各单位要制订建筑工地病媒生物防治工作实施方案，并做好动员部署，落实经费，订购除四害药物，组织除四害队伍培训。 
       （二）孳生地整治：各单位要安排卫生大突击活动，开展地毯式清源，彻底清理建筑工地卫生死角，减少四害孳生、栖息场所。施工企业要定期清除地下室、地基、土坑及容器等蚊媒孳生地，对暂时无法清除的积水要投放灭蚊幼虫药物；工地食堂要采用防鼠、防蝇设施，堵洞抹缝，清除蟑迹；在指定地点设置密闭容器收集垃圾，做到日产日清。

（三）集中灭杀：各单位要按市政府统一安排时间投放药物 ，组织喷、薰药物进行灭蚊，投放灭鼠药饵。

（四）检查验收：由各单位对活动开展以来工作成效进行评估验收。

四、工作要求

（一）提高认识，加大投入

各单位要从保护群众身体健康的高度出发，进一步提高对病媒生物防治工作重要意义的认识，领导要亲抓，认真制订方案，加大人力、物力、财力的投入。根据《广东省病媒生物预防控制管理规定》，在建工地的病媒生物防治工作费用，由其管理单位或者使用单位负担的原则，自筹经费，确保专款专用。各施工安全监督机构要对建筑工地开展病媒生物防治工作进行督促落实，确保专项整治取得实效。

（二）明确任务，落实责任

各单位要各负其责，密切配合，形成合力，切实把建筑工地病媒生物防治工作落到实处。要严格按照本方案的安排开展病媒生物防治活动，以取得最佳工作效果。

（三）认真总结，及时反馈

各有关单位要做好病媒生物防治工作总结和过程记录，及时报送有关信息。市安监总站要于12月10日前将工作总结和记录表报送我局质安科，以便汇总上报市爱卫办。

（联系人：黄东华，联系电话：88572050，传真：88571132，E-Mail: stszjjzak@126.com）

汕头市住房和城乡建设局办公室 2017年4月25日印发